Vault Professional
Implantation Foundation

VALEUR GLOBALE

Autodesk Vault Professional offre une fondation centralisée et prête pour l’entreprise afin de gérer les données d’ingénierie, permettant de créer une source unique de vérité qui réduit les risques, améliore la collaboration et accélère la prise de décision. Grâce à son contrôle des cycles de vie intégré et à ses capacités d’intégration évolutives, Vault soutient une mise en marché plus rapide, une meilleure qualité produit et les initiatives de transformation numérique à long terme.

Ce forfait Foundations offre un point de départ robuste pour une gestion des données efficace, sécurisée et collaborative, intégrée de façon transparente à votre environnement Autodesk.

SERVICES & LIVRABLES

- Configuration du système

- Gestion des utilisateurs

  - Authentification Windows

- Personnalisation des workflows

  - Catégories et cycles de vie

- Mappage des données

  - Mappage des propriétés

- Automatisation des taches

- Job Processor

- Formation des utilisateurs et administrateurs

FEUILLE DE ROUTE D’IMPLANTATION

| Semaine | Résultat |
| --- | --- |
| 1 | Atelier de découverte des workflows afin de définir la configuration |
| 2 | Installation de Vault ADMS |
| 3 | Configuration de Vault |
| 4 | Tests et validation utilisateur (UAT) |
| 5 | Formation |
| 6 | Mise en production |

PRÉREQUIS SYSTÈME

Le client devra fournir un accès VPN avant la rencontre de configuration.

Serveur Vault avec système d’exploitation Windows Server 2022 ou 2025.

- 16 à 32 Go de RAM

- Processeur de 3 GHz ou supérieur

- SQL Server 2022

- Machine Job Processor avec Windows 11

- Compte Windows administratif SolidCAD